简介

用户角色描述

产品概述

功能说明

项目配置

    - ´91.1项目参数->绩效评价

产品概述

以角色为维度进行评审模板配置，为项目经理对项目成员在项目开发中的工作表现进行点评进而提供依据。

产品结构（功能摘要）

功能说明

| 用户场景 | -- |
| --- | --- |
| 功能描述 | -- |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 点击系统管理 ->项目配置 ->项目参数 ->进入成员评审配置界面 |
| 需求描述 | - 角色来源 1、获取项目角色中的数据，针对不同角色进行模版配置，角色配置好模板后，角色下人员继承此模板。 - 列表操作 - 新增列； 插入计算列：选择插入需要计算的列侯，此列的配置方式同【得分】列配置方式一致。 插入正常列：列中录入的内容不受限制 - 删除列：其中以下字段不允许删除，支持隐藏： 权重、评价模式、评价标准、得分方式、得分 3、新增行&新增子级 - 评价维度：计划达成率和工作完成质量为系统默认自带选项，选择后【评价模式、评价标准、得分方式、得分】这几列不允许配置，走系统逻辑。 计划完成率的【评价标准】：获取【项目配置】->【积分配置】中配置的数据。 得分=计算公式=100*【AVERAGE(任务1系数,任务2系数,…)】*权重 - 权重：默认只能填百分数，总数不能超出100%。 - 评价模式分为：按标准评价、自由评价 5.1若选择按标准评价，则评价标准列中显示【配置】按钮，点击【配置】按钮后弹出配置的弹框 使用按标准评价后，【得分】列默认禁用状态，根据选项默认带出分数（分数*权重），没有配置权重则带出标准中的得分即可。 4.2 若选择按自由评价，评价标准中用户自定义内容即可。 5、权重：根据业务需要进行自定义拆分，仅支持录入百分数，权重列之和不可超出100%。 6、得分：分为手动输入和设置公式两种方式。 需要的常用公式如下： 求和、平均值、最大值、最小值、计数、加减乘除 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 | 模板中列的名称不允许重复 完成率和质量的系数仅获取阶段下属于当前角色下任务的平均系数 |

项目管理

    - 2.1绩效评价

产品概述

以角色为维度进行评审模板配置，为项目经理对项目成员在项目开发中的工作表现进行点评进而提供依据。

产品结构（功能摘要）

功能说明

| 用户场景 | -- |
| --- | --- |
| 功能描述 | 项目【已立项、已结项】状态下，项目经理和项目监管人可以进行绩效评价 |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 点击项目管理 ->进入项目详情页 ->项目概况 ->进入绩效评价页面 |
| 需求描述 | 任务评价 - 任务列表支持排序 - 支持设置列 - 任务【完成质量】下拉进行选择，完成质量系数默认带出，获取【项目配置->积分配置】中设定的参数。 - 汇总【已发布、已完成、进行中、准完成】的任务 - 超期天数根据计划结束时间、实际结束时间&当前时间实时计算，超期系数获取【项目配置->积分配置】中设定的参数。 团队得分 - 以阶段为维度，汇总当前阶段下角色，匹配对应角色配置的模版； - 计划完成率、工作完成质量：汇总当前角色下任务的数据； - 针对于角色进行打分； - 角色打分后按照比例拆分到具体成员上，支持项目经理&监管人修改占比。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 | 排除里程碑 |

    - 2.2变更

- 2.2.1产品概述

- 2.2.2产品结构（功能摘要）

- 2.2.3功能说明

| 用户场景 | -- |
| --- | --- |
| 功能描述 | 项目已立项后，修改项目基本信息、项目团队需要走变更流程，而不是任意变更且变更后显示变更记录。 |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 点击项目管理 ->进入项目详情页 ->项目概况 ->进入变更记录页面 |
| 需求描述 | 变更流程 变更记录列表 - 支持排序； - 变更原因：字数过多鼠标移入显示； 发起变更 - 变更内容 1.1勾选变更内容后，页面上再显示对应的tab页；任务、项目团队、项目基本信息三者之间存在关联关系，改动一方会影响至另一方，若修改一方影响另一方，系统默认勾选，举例：此时仅修改任务，影响了项目团队，则系统默认勾选项目团队 - 上传附件 支持上传多个附件 - 任务变更 3.1 变更单中任务的以下字段需要实时刷新同外面保持一致： 任务状态、进度、实际开始、实际结束、任务积分、完成质量、实际成本、预算； 3.2 在【变更规划】处发起变更默认将【变更内容->任务】默认勾选； 3.3修改任务的【计划结束时间】后若影响项目的【计划结束时间】则系统将【变更内容->项目基本信息】默认勾选； 3.4修改【任务的负责人（选择人员的时候切换人员角色、新增任务负责人）】后若影响项目团队则系统将【变更内容->项目团队】默认勾选； - 团队变更 4.1 若用户操作下图按钮的时候，系统默认勾选【变更内容->任务】； - 项目基本信息 若用户修改项目的【计划开始时间、计划结束时间】影响到任务排期的时候，系统默认勾选【变更内容->项目基本信息】。 - 其他注意点 - 在项目配置->操作权限配置中增加【编辑项目团队】配置，原【编辑文案修改为->编辑项目基本信息】， 若勾选允许编辑则修改后无需走流程审核，未勾选情况下修改后需要走流程审核 6.2若修改一方数据影响至另一方数据，且存在一方变更需要发起流程，则流程审核通过后变更生效。 举例1：项目基本信息变更不需要发流程，任务变更需要发流程 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

视图管理

- 3.3.1功能说明

| 用户场景 | -- |
| --- | --- |
| 功能描述 |  |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 点击视图应用 ->进入菜单选择页 |
| 需求描述 | 1、视图菜单名称，点击箭头进入具体视图页面 2、选择子视图，子视图是层级显示， 父级也支持选中并查看视图清单； - 3、图表统计 3.1需要支持滚动，选中柱状条后，显示浮框说明 3.2 分组选择、多条件查询：根据后台配置的条件进行数据过滤 3.3 若【启用时间查询】，时间筛选框也放入【条件查询框中显示即可】 - 4、列表说明 4.1 条件颜色：根据后台配置的条件进行匹配显示 4.2附件icon：对象存在附件的情况下显示此icon 4.3 列表排序方式：默认排序方式需要看下代码，没有规律的情况下看下是否可以按照【最近更新时间降序】 4.4列表优先显示字段：名称、代号、版本状态、类名，没有的情况下，按照用户配置的字段顺序系统自动获取显示即可。 - 5、权限说明-类权限 5.1若属性权限配置【不可见】，则在列表上&详情页中属性的字段内容***显示即可； 5.2 操作权限->浏览权限配置【禁止】，则打开详情页的时候系统需要给出弹框提示。 - 下图的几个权限同理 若配置【规则权限】则以规则优先，即规则权限大于角色权限。 - 6、权限说明-功能权限 设置禁止浏览的情况下或者继承权限是禁止，授权状态是默认的情况下，则用户查看不到此视图 视图权限同理 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 | 视图上某些字段被删除后，系统会给出此提示 |

表头筛选

日期框

4.1.1

操作符顺序：等于、本周、本月、本季度、本年、介于、不等于、为空、不为空

默认显示：介于

4.1.2 样式如下

人员框&当前登录人

4.2.1操作符先加这些：等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空、是…同级成员（组织）、不是…同级成员（组织）、是…所负责部门同级（人员）：指我负责的部门的普通员工、是…所负责部门下级（人员）

默认显示：等于

包含、不包含、是…所负责部门同级（人员）、是…所负责部门下级（人员）显示样式如下：

其他操作符样式如下：

文本框

4.3.1操作符如下：等于、不等于、模糊匹配、模糊不匹配、为空、不为空、包含、不包含

默认显示：模糊匹配

4.3.2特殊情况说明：等于、不等于样式如下：

4.3.3包含、不包含样式如下：

4.3.4 这几个样式以及模糊匹配、模糊不匹配样式如下：

下拉框

4.4.1操作符：具体见系统

默认显示：等于

4.4.2 等于、不等于样式如下：

4.4.3 包含、不包含、包括、不包括样式如下

整数、小数框

4.5.1操作符以及顺序如下：等于、不等于、介于、大于、大于等于、小于、小于等于、为空、不为空

默认显示：等于

4.5.2等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于样式如下图：

4.5.3 介于的样式如下图

单选项

4.6.1操作符如下：等于、不等于、包含、不包含（需要额外增加，现在还没有）、为空、不为空

默认显示：等于

4.6.2 等于、不等于样式如下：

4.6.3 包含、不包含样式如下：

文本区&摘要信息，有的列表上可能显示了编辑器

操作符如下：等于、不等于、模糊匹配、模糊不匹配、为空、不为空

默认显示：模糊匹配

样式如下：此处字数限制是2000

是否框

操作符如下：

默认显示：等于

选择框

操作符如下：

默认显示：等于

注意：此处遗留一个问题点，后续需要直接支持使用下拉选项即可，无需打开弹框，人员、组织也是。

但是多选的情况下，系统无法区分多选值，比如有3个选项值，张三、李四、张三李四

其中一个选择了张三李四、一个选择张三、李四，数据库中无法区分这两个选项。

组织框

4.10.1 操作符如下：当前用户所属部门、当前用户所负责部门、等于、不等于、包含（组织）、不包含（组织）、包括（组织）、不包括（组织）、为空、不为空

默认显示：等于

4.10.2 样式如下：

当选择等于、不等于的时候出现：当前用户所属部门、当前用户所负责部门这两个快捷选项；

组织架构刚进去默认折叠

超链接不能做筛选，需要禁掉

其他注意事项

表头即存在排序，页存在筛选样式如下：

仅有筛选的样式如下：

BI报表

列表

5.1.1 支持列表和视图模式切换查看，默认视图模式；

5.1.2鼠标移入右上角显示操作按钮，鼠标移出后按钮组消失；

5.1.3 点击【编辑】按钮后，跳转至编辑页面

5.1.4 钻取、联动逻辑：

详情页

5.2.1字段分为数值和维度，按照组件区分；

维度字段：文本框、单选框、多选框、选择框、下拉框、人员、组织、当前信息、日期框

数值&度量字段：文本框、正数框、小数框、人员、组织

注：未出现的控件无需在配置的时候显示；当维度字段值超出10个，组合显示的时候后端默认一页仅设置10个进行组合，其他分页展示

样式参考【观远】

可视化图表增加数据过滤

5.2.1 增加数据过滤

图例多的情况下分页展示

目前系统的样式

列表控件增加维度、对比、数值

卡片组件增加支持字段值统计

增加报表权限

对象权限

删除按钮

1.1 针对于刚创建的对象：版本状态=检出，且持有人等于当前用户，角色中类的【删除】权限允许的情况下，则可以删除对象。

1.2 针对于多版本的对象：版本状态=废弃，且角色中类的【删除】权限允许的情况下，且类上勾选【允许删除包含多个版本的废弃对象】的情况下，则可以删除对象。

编辑按钮

版本状态=检出，且持有人等于当前用户，即可编辑对象。